РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                  №4                                    х. Мещеряковский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Мещеряковского сельского поселения от 20.09.2018 №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Мещеряковского сельского поселения», от 28.12.2018 №168 «Об утверждении муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Мещеряковского

сельского поселения                                                                            Л.А.Сытина

Приложение

к постановлению администрации

Мещеряковского сельского поселения

от 11.01.2021 №4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения» |
| 1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Артёмова А.В. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 1056,500 | 1056,440 | 1056,440 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 1056,500 | 1056,440 | 1056,440 |