РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021                                                 №65                                     х. Мещеряковский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения «Развитие

благоустройства Мещеряковского сельского

поселения» за I полугодие 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Мещеряковского сельского поселения от 20.09.2019 №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Мещеряковского сельского поселения», от 28.12.2018 №165 «Об утверждении муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» за I полугодие 2021 года согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Мещеряковского

сельского поселения                                                                                 Л.А.Сытина

Приложение

к постановлению Администрации

Мещеряковского сельского поселения

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие благоустройства

Мещеряковского сельского поселения»

отчетный период I полугодие 2021

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» |
| 1.1. | Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 373,7 | 101,59 | 101,59 |
| 1.2. | Озеленение в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 5,0 | 4,97 | 4,97 |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ) в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание кладбищ | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 35,9 | 35,85 | 35,85 |
| 1.4. | Прочие расходы по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 166,1 | 166,03 | 166,02 |
| 1.5 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие благоустройства Мещеряковского сельского поселения» | Артёмова А.В. | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 523,2 | 463,22 | 463,22 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 1103,9 | 771,65 | 771,65 |