Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Мещеряковского сельского поселения»   отчетный период  I полугодие 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения» |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Содержание автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 880,0 | 574,4 | 574,4 |
| 1.2. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Расходы запланированы на I полугодие | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.3. | Разработка Проектно- сметную документацию по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных работ и искусственных сооружений на них | Администрация Мещеряковского сельского поселения. |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Мещеряковского сельского поселения. |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования | Администрация Мещеряковского сельского поселения. |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Оценка муниципального имущества,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Мещеряковского сельского поселения. |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Реализация направлений расходов | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Расходы запланированы на II полугодие | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Расходы на софинансирование областной субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Мещеряковского сельского поселения. |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 1180,0 | 1180,0 | 574,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мещеряковского сельского поселения» |
| 2.1 | Расходы на разработку дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования,установку дорожных знаков | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Расходы запланированы на I полугодие | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ………… |  |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 1280,0 | 1280,0 | 574,4 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.