РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2023 №1 х. Мещеряковский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2022 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Мещеряковского сельского поселения от 20.09.2018 №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Мещеряковского сельского поселения», от 28.12.2018 №167 «Об утверждении муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Мещеряковского

сельского поселения Л.А.Сытина

Приложение

 к постановлению Администрации

Мещеряковского сельского поселения

от 09.01.2023 №1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 1.1.  | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Миронова А.Н. | Повышение энергетической эффективности  | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 145,000 | 144,964 | 144,964 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мещеряковского сельского поселения» |
| 2.1. | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Миронова А.Н. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению  | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 145,000 | 144,964 | 144,964 |