РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2022 №3 х. Мещеряковский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2022 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Мещеряковского сельского поселения от 20.09.2018 №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Мещеряковского сельского поселения», от 28.12.2018 №168 «Об утверждении муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Мещеряковского

сельского поселения Л.А.Сытина

Приложение

 к постановлению администрации

Мещеряковского сельского поселения

от 09.01.2023 №3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения» |
| 1.1  | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Миронова А.Н. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 1047,600 | 1047,600 | 1047,600 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 1047,600 | 1047,600 | 1047,600 |