РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022 №6 х. Мещеряковский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Мещеряковского сельского поселения от 20.09.2018 №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Мещеряковского сельского поселения», от 28.12.2018 №167 «Об утверждении муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Мещеряковского

сельского поселения Л.А.Сытина

Приложение

к постановлению Администрации

Мещеряковского сельского поселения

от 11.01.2022 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Миронова А.Н. | Повышение энергетической эффективности | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 198,900 | 198,899 | 198,899 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мещеряковского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Миронова А.Н. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 199,900 | 199,899 | 199,899 |