РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2023 №65 х. Мещеряковский

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие

энергетики» на 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Мещеряковского сельского поселения от 20.09.2018г №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Мещеряковского сельского поселения», от 28.12.2018 №167 «Об утверждении муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»»

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мещеряковского

сельского поселения Л.А. Сытина

Приложение

к распоряжению Администрации

Мещеряковского сельского поселения

от 29.12.2023 №65

ПЛАН

реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C:\Users\user\Downloads\_3264kazankaplan_realizacii_yenergiya_kazanskaya.doc#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 1.1. | ОМ: Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Миронова А.Н. | Повышение энергетической эффективности | январь-декабрь | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мещеряковского сельского поселения» |  |  | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.1. | ОМ: Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» муниципальной программы | Миронова А.Н. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | январь-декабрь | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |