РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЩЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019                                                                №5                                                х. Мещеряковский

Об утверждении отчета за 2018 год

о реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Мещеряковского сельского поселения от 04.09.2013 № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мещеряковского сельского поселения», постановлением Администрации Мещеряковского сельского поселения от 04.09.2013 № 55 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мещеряковского сельского поселения» Администрация Мещеряковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Мещеряковского  сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Мещеряковского

сельского поселения	                                                                             Л.А.Сытина

Приложение №1

к постановлению администрации

Мещеряковского сельского поселения

от 09.01.2019 №5

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2018 году предусматривалось выделение средств из областного бюджета и  бюджета поселения в сумме 565,4 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 565,4  тыс.рублей (100 %)

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

А также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых актов в целях  безопасности дорожного движения;

-  разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам содержания улично-дорожной сети.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены  в таблице1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению администрации  Мещеряковского сельского поселения от 04.10.2018 №118 «О внесении изменений в постановление Администрации Мещеряковского сельского поселения от 10.10.2013 № 64 «Об утверждении  муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»».

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети поселения и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Мещеряковском сельском поселении;

- сократить детский дорожно-транспортный травматизм;

- поддерживать внутрипоселковые  автомобильные дороги и искусственные сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 565,4 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 565,4 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составили в целом по Программе 565,4 тыс. рублей.

-  за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 565,4  тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы улучшились  транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог общего пользования Мещеряковского  сельского поселения. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2018 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | Администрация Мещеряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Мещеряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | позволит реализовывать мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них | позволит реализовывать мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования | Администрация Мещеряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.5. Расходы на софинансирование областной субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Мещеряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мещеряковского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования, установка дорожных знаков | Администрация Мещеряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней | снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней |  |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Мещеряковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | проценты | 76,6 | 75,6 | 75,6 |  |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»  за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 565,4 | 565,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 565,4 | 565,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения» | всего | 565,4 | 565,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 565,4 | 565,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | всего | 565,4 | 565,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 565,4 | 565,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Разработка проектно-сметной документацию по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных работ и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мещеряковского сельского поселения». | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования, установка дорожных знаков | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |