РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕЩЕРЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕЩЕРЯКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019                                                                №4                                                х. Мещеряковский

Об утверждении отчета за 2018 год

о реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Мещеряковского сельского поселения от 04.09.2013 № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мещеряковского сельского поселения», постановлением Администрации Мещеряковского сельского поселения от 04.09.2013 № 55 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мещеряковского сельского поселения» Администрация Мещеряковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы

Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Мещеряковского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Мещеряковского

сельского поселения	                                                                                  Л.А.Сытина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Мещеряковского сельского  поселения

от 09.01.2019 №4

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2018 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 2,0 тыс.рублей. Фактически средства освоены в сумме 2,0 тыс.рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения. Проведены мероприятия, не требующие финансирования:

- информирования всех групп потребителей о бережном отношении к энергопотреблению, популяризации новых технологий в сфере энергосбережения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- улучшение качества жизни населения Мещеряковского сельского поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при их производстве, передаче, потреблении;

-обеспечение повышения энергоэффективности на территории Мещеряковского сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения;

- надежное обеспечение Мещеряковского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами.

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- сформировать механизм управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сократить затраты на оплату коммунальных ресурсов;

- создать условия для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 2,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году  из за отсутствия бюджетных ассигнований составили в целом по Программе 2,0 тыс. рублей. Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мещеряковском сельском поселении» |
| 1. | Основное мероприятие 1.3 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Мещеряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Экономия и рациональное использование энергетических ресурсов | Экономия и рациональное использование энергетических ресурсов |  |
| Подпрограмма ««Обеспечение реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»» |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения. | Администрация Мещеряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности. | воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |  |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мещеряковском сельском поселении». |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.3 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации | проценты | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»» |
| 2.1 | Количество мероприятий, проведенных с населением, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения. | мероприятие | 2 | 2 | 2 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мещеряковского сельского  поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мещеряковском сельском поселении» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Обеспечение реализации муниципальной программы Мещеряковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |