Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы № 3 от 30.12. 2014 года: «Развитие транспортной системы Мещеряковского сельского поселения»   отчетный период  за  2014 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Мещеряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 395,7 | 232,1 | 232,1 |
| 1.2. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог для поддержания их в нормативном состоянии | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 911,4 | 911,3 | 911,3 |
| 1.3. | Разработка Проектно- сметную документацию по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных работ и искусственных сооружений на них | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог для поддержания их в нормативном состоянии | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 57,5 | 57,4 | 57,4 |
| 1.4 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия на внутрипоселковых автомобильных дорогах Мещеряковского сельского поселения. |  |  | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| 1.5. | Расходы на софинансирование областной субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Мещеряковского сельского поселения. | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия на внутрипоселковых автомобильных дорогах Мещеряковского сельского поселения. |  |  | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1520,6 | 1356,7 | 1356,7 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мещеряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на разработку дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования,установку дорожных знаков | Администрация Мещеряковского сельского поселения. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ………… |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1520,6 | 1356,7 | 1356,7 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.